**Registros de Não Conformidades**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Não Conformidade** | **Quem?** | **Descrição** | **Ação tomada** | **Quem?** | **Data** |
| 23/10/2017 | EAP com artefatos do fase do clico de vida em fase errada | Jonathan | Os artefatos: Cronograma e Orçamento preliminares estão na fase errada. |  |  |  |
| 24/10/2017 | Não foi definido uma ordenação de listagem no RFS-02 | Jonathan | Faltou ordenar como as informações serão apresentadas ao usuário. | O requisito está ok. É a listagem apenas do usuário logado, então não é necessário critério de ordenação para apenas uma instância. | Mateus | 25/10/17 |
| 24/10/2017 | Não foi definido uma tabela para que o seja possível ver opções de filtragem em todos os requisitos de consultas, exceto RFS-12 (visualizar, no documento) | Jonathan | Faltou dispor de uma tabela que representaria as opções que o sistema fornecerá para fazer a consulta dos dados.  O que falta nessa NC está sendo utilizado no RFS-12 | Os requisitos foram revisados. Foram adicionadas tabelas nos requisitos que necessitavam. | Mateus | 25/10/17 |
| 24/10/2017 | No RFS-04 em foi definido um método para filtragem do usuário e posteriormente remoção, e que seria uma possível solução para o RFS-02. E para confirmar se não há nenhuma regra de negócio que possa impedir essa remoção.2 | Jonathan | Foi citado que o usuário seria consultado pelo CPF ou nome, que podem ser os parâmetros de filtragem a serem definidos no RFS-02. | Adicionada descrição do filtro em tabela. | Mateus | 25/10/17 |
| 24/10/2017 | Não possui exemplificação de apresentação após busca dos grupos de trabalho no RFS-12 | Jonathan | No RFS-12 não possui uma classificação, ordenação dos dados buscados.  Obs.: Olhar RFS-02, ele possui. | Adicionado exemplo da visualização dos dados. | Mateus | 25/10/17 |
| 24/10/2017 | Não possui regra de negócio nos RFS de remoção, apenas confirmar se realmente não possuem. | Jonathan | Confirmar se todas as RFS de remoção não possuem uma regra de negócio que possa impedir tal ação. | **Que requisito? Está ambíguo** | Mateus | 15/10/17 |
| 24/10/2017 | A hora de projeto descrita na planilha de estimativa de tamanho fica fora da faixa de + - 10% que está sendo apontado no cronograma | Jonathan | Revisar o tamanho do projeto | A hora do projeto ja foi arrumada e quantidade de horas do projeto ja foi consertada. | António Jose | 25/10/2017 |
| 1724/10/2017 | No cronograma não possui a identificação dos requisitos a serem implementados | Jonathan | Identificar os requisitos a serem implementados | O cronograma foi reformulada e as não conformidades resolvidas, foi adicionado os nomes do requisitos que estavam faltando. | Antonio Jose | 25/10/2017 |